|  |  |
| --- | --- |
| Tema | Vendas de Skin Valorant |
| Dono | Jorge Luiz |
| Período | 2 semanha |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DAILY | | |
| Horário da Reunião | Toda terça e quinta as 12:00 |
| Local da Reunião | Senac Nova Iguaçu sala 207 |
| Tempo da Reunião | Aproximadamente 1 hora |

|  |  |
| --- | --- |
| TEAM | |
| Gerente de Projetos | Jorge Luiz |
| Scrum Master | Felipe Aparecido |
| Analista | Erick Freitas |
| Desenvolvedor FRONT-END | Igor Bittencourt |
| Desenvolvedor BACK-END | Júlio César |
| Product Orner | Mariana Sertório |
| Designer | Pedro Perusse |

Escopo do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Criação do Banco de dados | 1 dia |
| Criação da tela inicial | 3 dias |
| Criação da tela de login | 2 dias |
| Criação da área do funcionário | 2 dias |
| Desenvolvimento BACK-END | 10 dias |
| Testes | 2 dias |

Daily

1º Semana

|  |  |
| --- | --- |
| Terça | Criação do Banco de dados (mysql) e o CRUD completo em PHP |
| Quinta | Fazer as tarefas abaixo: Criação da tela inicial Criação da tela de login e Funcionário |

2º Semana

|  |  |
| --- | --- |
| Terça | Fazer a integração back-end com o site |
| Quinta | Fazer os testes necessários para entregar o projeto ao cliente |